# Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

” Revitalizarea spatiului urban din zona marginalizata delimitata de strada Malinului si zona adiacenta”

Data: 17 decembrie 2024

Titlul proiectului: „Revitalizarea spatiului urban din zona marginalizata delimitata de strada Malinului si zona adiacenta” Codul MySMIS:124678

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Obiectivul general al proiectului a vizat reconversia functionala a terenurilor si suprafetelor degradate din zona marginalizata delimitata de strada Malinului si zona adiacenta, in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Drobeta Turnu Severin, reducerii poluarii aerului si cresterea oportunitatilor de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

Obiectivele poriectului:

- Cresterea suprafetei spatiilor verzi cu 8.004 mp la nivelul Municipiului Drobeta Trunu Sverin prin reconversia terenului abandonat si neutilizat din vecinatatea strazii Malinului;

- Modernizarea strazii Malinului si a strazilor de acces adiacente in suprafata de 10.837 mp/ 1.297 ml care fac legatura cu trama stradala a orasului.;

- Crearea unei facilitati moderne de recreere si petrecere a timpului liber de 18.841 mp

Rezultatele proiectului:

1.Prin proiect s-a obtinut refunctionalizarea terenului abandonat/degradat in suprafata de 8.270 mp din intravilanul municipiului, care va conduce la dezvoltarea spatiului verde al municipiului, inclusiv la decongestionarea spatiilor verzi din zona centrala a acestuia;

2. Prin proiect s-au realizat 11.378,46 mp cu lungime totala de 1.296,92 ml strazi urbane create, modernizate sau reabilitate.

Prin proiect s-a realizat dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de utilitati publice, a drumurilor si transporturilor publice, imbunatatindu-se astfel mobilitatea urbana si incurajandu-se mersul pe bicicleta si transportul public ca alternativa la transportul auto;

3.Au fost create 20.473,26 mp suprafata spatii deschise in zonele urbane;

La finalul proiectului, crearea unei zone publice de interes local va repozitiona zona urbana ca atractivitate, in armonie cu mediul inconjurator, in slujba unei comunitati educate si sanatoase, conectate prin retele moderne si acces gratuit.

Impactul proiectului:

Impactul proiectului ca urmare a implementarii este acela de transformare in bine a unei intregi zone rezidentiale a orasului, prin imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor, cu beneficii precum:

-cresterea suprafetei de spatiu verde in oras, dar mai ales in zona de interventie, unde nu existau spatii verzi urbane;

-asigurarea desfasurarii activitatilor de agrement si recreere a populatiei de orice varsta, prin amenajarea Parcului Malinului ( prin amplasare locuri de joaca pentru copiii si zone fitness, mese de sah, zone de odihna si recreere, spatiu destinat exclusivist biciclistilor, conectare libera la Internet prin retele wireless);

- petrecerea timpului liber intr-un mod placut, in mijlocul unei comunitati, nu in mod izolat;

- inlaturarea disparitatilor din punct de vedere al confortului urban dintre arealul vizat in proiect si celelalte areale ale orasului;

- cresterea atractivitatii orasului si diminuarea migrarii demografice;

- constientizarea populatiei privind importanta spatiilor verzi;

- reabilitarea si modernizarea strazii Malinului.

Valoarea totala a proiectului: 9.349.206,64 lei inclusiv TVA, din care contributia FEDR este in suma de 4.569.964,51 lei, contributia din bugetul national este in suma de 698.935,74 lei, contributia proprie in proiect este in valoare de 107.528,58 cat si valoarea neeligibila in suma de 3.972.777,81 lei inclusiv TVA.

Finanțare nerambursabilă: 5.268.900,25.

Perioada de implementare a proiectului: 73 de luni, respectiv intre 01.12.2018-31.12.2024, Contractul de finanțare fiind semnat in data de 13.04.2020.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor - telefon: 0371.536.707.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro	|	facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guernului Romaniei